АДМИНИСТРАЦИЯ

РОДНИЧКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НЕХАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   14.02.2025 года                                                                                                 № 7

«О  мерах  по  обеспечению  пропуска паводка  в  2025 г.

на территории Родничковского  сельского  поселения»                                                                                                                                                     В  целях  обеспечения   безаварийного  пропуска  паводка

на территории Родничковского сельского  поселения,

а также  защиты  жизни  и здоровья  населения,

предотвращения и снижения вреда  имуществу  граждан

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Создать  противопаводковую  комиссию  по  пропуску  паводковых  вод  в следующем составе: Председатель  комиссии:  Шведов С.Н. - глава  администрации  Родничковского сельского поселения.                                                                                                                                                    Члены   комиссии:                                                                                                                                  1. Серебрякова И.В. -   экономист  МКУ « РМЦ».                                                                                    2. Яндакова А.А.  –   директор  МКУ «РМЦ»                                                                                           3. Ермишов Д.Н..  – заместитель исполнительного  директора по общим      вопросам и строительству ООО «Инвид-Агро»  (по  согласованию),                                                                           4. Гарбузов И.В. – глава  КФХ (по согласованию).                                                                                            5. Кабанова Н.В.-  и.о. директора  МКОУ « Родничковская средняя школа»  (по согласованию).                                                                                                                               6. Захаров В.М.  -  глава  КФХ  (по согласованию),                                                                                              7. Серебрякова В.И. -  фельдшер ( по согласованию ).

2.Рекомендовать   комиссии  обследовать   техническое  состояние  водоотводящих  каналов и спускных   труб  на  водозаборах.

3.Администрации    сельского   поселения   организовать  очистку  от  снега дамб  и водоотводящих   каналов  прудов.                                                                                                                                4.Рекомендовать  Руководству  ООО «Инвид-Агро», фермерам  Захарову В.М., Гарбузову И.В.  подготовить необходимую  технику  для  выполнения   необходимых  работ.                                                                                                       5. Утвердить   план  противопаводковых   мероприятий   (приложение  №  1).                                                       6. Утвердить  расчет сил и средств на паводок 2025 г.  (приложение №2).                                                            7. Утвердить  график   дежурства  по администрации  Родничковского  сельского  поселения  на период паводка   (приложение № 3).                                                                                                        8.Контроль  исполнения  данного постановления  оставляю  за собой.

Глава   Родничковского сельского  поселения                         Шведов С.Н.

Приложение №1

к постановлению №7

от  14 .02.2025 г.

ПЛАН

предупредительных   против паводковых   мероприятий  администрации  Родничковского сельского поселения  по  обеспечению  безаварийного   пропуска  вод   в  2025 году.

| № п\п | Мероприятия | Дата выполнения | Ответственные за выполнение (по согласованию) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Руководителям организаций совместно с администрацией сельского поселения уточнить состав противопаводковой комиссии | до 01.03.2025 г | Шведов С.Н. Ермишов Д.Н. Кабанова Н.В. |
| 2. | Уточнить и определить состав сил и средств, порядок их выделения для оказания помощи населению при угрозе и возникновении ЧС. | до 01.03.2025 г | Шведов С.Н. |
| 3. | Разработать и утвердить планы предупредительных противопаводковых мероприятий по обеспечению пропуска паводковых вод и обеспечению жизнедеятельности населения в зонах возможного подтопления | до 01.03.2025 г | Шведов С.Н. Серебрякова И.В. |
| 4. | Подготовить и провести заседание КЧС, проанализировать возможную обстановку, ее влияние на объекты экономики и поселок «Роднички» | до 01.03.2025 г | Шведов С.Н. Серебрякова И.В. |
| 5. | Провести обследование гидротехнических сооружений с составлением актов обследования. | до 01.03.2025 г | Шведов С.Н. Члены комиссии |
| 6. | Рекомендовать руководству ООО «Инвид-Агро» создать запасы ГСМ для обеспечения работ во время паводка | до 01.03.2025 г | Ермишов Д.Н. |
| 7. | Рекомендовать руководству ООО “Инвид-Агро” обеспечить проведение мер по недопущению смыва загрязняющих веществ в водоемы. | с первой оттепелью | Ермишов Д.Н. |
| 8. | Установить постоянный контроль за состоянием опасных объектов в случае подтопления | в период паводка | Шведов С.Н. |
| 9. | Выделить необходимое количество техники для дежурства и своевременной организации выполнения специальных работ на период паводка | в период паводка | Шведов С.Н. Ермишов Д.Н. |
| 10. | Проверить и очистить водоотводы прудов | до 01.03.2025 г | Шведов С.Н. |
| 11. | Провести работу с населением ,проживающем на территории Родничковского сельского поселения по предупреждению подтопления частных домов и надворных построек и порядок действия во время подтопления | до 01.03.2025 г | Шведов С.Н. Серебрякова И.В. |
| 12. | Администрации сельского поселения организовать и обеспечить вывод населения из зоны подтопления, организовать оказание медицинской помощи | По мере необходимости | Шведов С.Н. Яндакова А.А. Серебрякова В.И. |
| 13. | Организовать жизнеобеспечение в случае отселения пострадавшего населения , с/х животных и охрану материальных ценностей | По мере необходимости | Шведов С.Н. Серебрякова И.В. Яндакова А.А. |
| 14. | Определить место размещения населения : школа средняя ,начальная школа ,с\х животных -помещение с/х склада(бывшая котельная) | По мере необходимости | Шведов С.Н. Кабанов Е.Г. |
| 15. | Обеспечить устойчивую связь с вышестоящими органами управления | в период паводка | Шведов С.Н. |
| 16. | Установить водомерные посты на опасных водоемах и ежедневно проверять уровень подъема воды | в период паводка | Шведов С.Н. |
| 17. | Провести выявление наиболее вероятных и опасных мест возможного подтопления, определить маршруты эвакуации населения и с\х животных ,вывоза материальных ценностей. | до 01.03.2025 г | Шведов С.Н. Серебрякова И.В. |
| 18. | Создать резервные фонды денежных и материальных ресурсов по ликвидацию последствий ЧС | до 01.03.2025 г. | Руководители объектов экономики |

Приложение №  2

к постановлению  № 7

от   14 .02.2025 г.

СОСТАВ  СИЛ  И  СРЕДСТВДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ

ПРИ      УГРОЗЕ И ВОЗНИКНОВЕНИЮ ЧС.

в весенний период (паводок, пропуск талых вод )

| № п/п | Организация предприятие учреждение | Список работников, представляемых предприятием учреждением | Представляемая техника | Руководитель предприятия, учреждения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Администрация Родничковского сельского поселения | Часовских А М. Серебряков Е.А. Будяков С.А. Будяков С.А. | УАЗ ВАЗ Бензопила Трактор МТЗ-80 | Шведов С.Н. |
| 2 | К ФХ- Захаров В.М. | Захаров Ю.В. Семин И.Г. Захаров В.М. | ДТ-75 бульдозер МТЗ-80 + Телега ЮМЗ экскаватор | Захаров В.М. |
| 3 | МКОУ Родничковская СШ | Будяков А.И. Павловский В.А. | МТЗ-80 трактор | Кабанова Н.В. |
| 4 | КФХ-Гарбузов И.В. | Гарбузов И.В. Сафронов В.А. Гришин А.С. Потапов С.В. | МТЗ-80 + телега К-700 ЮМЗ-6 + телега МТЗ-80 + КУН | Гарбузов И.В. |
| 5 | ООО «Инвид-Агро» | Никонов Д.А. Трафимов С.Д. Середа С.И. Гонтарь В.А. Герасимов Д.В. | КАМАЗ МТЗ-1221 + лопата МТЗ-82 + телега УАЗ автомобиль К744 | Ермишов Д.Н. |
| 6 | ТОС «Роднички» | Саликов Н.А Кузнецов Ю.А. | ЮМЗ экскаватор МТЗ-80 + телега |  |

Приложение №  3

к  постановлению №7

от    14 .02.2025 г.

ГРАФИК        ДЕЖУРСТВА      АДМИНИСТРАЦИИ    РОДНИЧКОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО   ПОСЕЛЕНИЯ       НА    ПЕРИОД       ПАВОДКА.

| № п\п | Ф.И.О. | Время дежурства | Рабочий телефон | телефон |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шведов С.Н. | 1-й день | 5-61-73 | 8-904-437-91-44 |
| 2 | Серебрякова И.В. | 2-й день | 5-61-73 | 8-995-412-33-87 |
| 3 | Евдокимова С.В. | 3-й день | 5-62-35 | 8-902-095-34-54 |
| 4 | Яндакова А.А. | 4-й день | 5-62-35 | 8-904-426-94-41 |
| 5 | Захарова Т.В. | 5-й день | 5-61-81 | 8-904-415-97-20 |
| 6 | Ляшенко Н.И. | 6-й день | 5-61-81 | 8-904-427-64-08 |
| 7 | Серебряков Е.А. | 7-й день | 5-61-73 | 8-902-652-20-83 |
| 8 | Шведов С.Н. | 8-й день | 5-61-73 | 8-904-437-91-44 |
| 9 | Серебрякова И.В. | 9-й день | 5-61-73 | 8-995-412-33-87 |
| 9 | Колганова Я.А. | 10-й день | 5-61-73 | 8-904-418-95-21 |
| 10 | Яндакова А.А. | 11-й день | 5-62-35 | 8-904-426-94-41 |

А К Т

ОБСЛЕДОВАНИЯ        ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ   СООРУЖЕНИЙ

от      14 .02. 2025 г.

Мы, члены комиссии   в составе:

главы администрации Родничковского сельского поселения   Шведова С.Н.,  директора  МКУ  «РМЦ» Яндаковой А.А., экономиста М К У «РМЦ»  Серебряковой И.В. , и.о. директора МКОУ « Родничковская  средняя  школа»  Кабановой Н.В.  составили настоящий акт обследования прудов, находящихся на территории Родничковского сельского  поселения.

В результате   обследования было выявлено, что

1.Пруд  Центральный -2 находится на расстоянии 1,5 км. от п. Роднички, его площадь – 4,7 га, объем воды – 22,5 тыс. куб. м.

2.Богомазовский пруд находится на расстоянии 3 км. от п. Роднички, его площадь- 5,8 га, объем воды – 58 тыс. куб. м.

3.Пруд Осинки находится на расстоянии  10 км от п. Роднички, в 3,5 км от х. Кулички , его площадь -3,0га, объем воды - 32 тыс. куб. м.

4.Пруд  Больничный находится   на расстоянии 1  км. от центральной  усадьбы  поселка Роднички ,его  площадь – 4,0 га, объем воды – 80 тыс. куб. м.,

5. Пруд Центральный -1  находится на расстоянии 0,4 км.   южнее  п. Роднички, его площадь -6,1 га, объем  воды – 122,4  тыс. куб. м.

Высота снежного покрова на плотине достигает  до  10 см. а в местах спуска воды (отводах) до   20 см.

.

Глава администрации

Родничковского сельского поселения      _______________        Шведов С.Н.

Директор М К У «РМЦ»                               ______________        Яндакова А.А.

Экономист  МКУ «РМЦ»                             _______________       Серебрякова И.В.

.

И.о. Директора  МКОУ « Родничковская  средняя школа»  __________  Кабанова Н.В.