АДМИНИСТРАЦИЯ

РОДНИЧКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НЕХАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   17. 02.  2014  года                                                                                           № 13

«О  мерах  по  обеспечению  пропуска

паводка  в  2014 г. на территории

Родничковского  сельского  поселения»

В  целях  обеспечения   безаварийного  пропуска  паводка  на территории  поселения,

а также  защиты  жизни  и здоровья  населения, предотвращения и снижения вреда  имуществу  граждан

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Создать  противопаводковую  комиссию  по  пропуску  паводковых  вод  в следующем составе:

Председатель  комиссии: Белоус А.М.- глава  администрации

Члены   комиссии:

1.Кузмина С.И. -зам. главы администрации

2.Винникова И.А. -специалист 1 категории  по ЖКХ

3.Часовских Е.В.- председатель ТОС

4.Гапоненко Н.А.  – исполнительный  директор  ООО «Инвид-Агро»

(по  согласованию),

5.Гарбузов В.И.  – глава  КФХ (по согласованию),

6.Соломка О.В..- директор  школы  (по согласованию),

7.Захаров В.М.  -  глава  КФХ  (по согласованию),

8.Гарбузова Л.Я. -  заведующая  амбулаторией ( по согласованию ).

2.Рекомендовать   комиссии  обследовать   техническое  состояние  водоотводящих  каналов и спускных   труб  на  водозаборах.

3.Администрации    сельского   поселения   организовать  очистку  от  снега дамб  и водоотводящих   каналов  прудов

4.Рекомендовать  Руководству  ООО «Инвид-Агро», фермерам  Захарову В.М., Гарбузову В.И.  подготовить необходимую  технику  для  выполнения   необходимых  работ.

5. План  противопаводковых   мероприятий  утвердить (приложение  №  1).

6. Расчет сил и средств на паводок 2014 г. утвердить (приложение №2).

7.График   дежурства  по администрации  Родничковского  сельского  поселения на период паводка  утвердить.

8.Контроль  исполнения  данного постановления  оставляю  за собой.

Глава   Родничковского сельского  поселения                                 А.М. Белоус

Приложение №1 к

постановлению № 13 от  17.02.2014 г.

ПЛАН

предупредительных   противопаводковых   мероприятий    по  обеспечению  безаварийного   пропуска  вод   в  2014 году  администрации   Родничковского   сельского поселения

| № п\п | Мероприятия | Дата выполнения | Ответственные за выполнение (по согласованию) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Руководителю организации совместно с администрацией сельского поселения уточнить состав противопаводковой комиссии | до 01.03.14 г | Белоус А.М. Гапоненко Н.А. |
| 2. | Уточнить и определить состав сил и средств, порядок их выделения для оказания помощи населению при угрозе и возникновении ЧС. | до 01.03.14 г | Белоус А.М. |
| 3. | Разработать и утвердить планы предупредительных противопаводковых мероприятий по обеспечению пропуска паводковых вод и обеспечению жизнедеятельности населения в зонах возможного подтопления | до 01.03.14 г | Белоус А.М. Кузмина С.И |
| 4. | Подготовить и провести заседание КЧС, проанализировать возможную обстановку, ее влияние на объекты экономики и поселок «Роднички» | до 10.03.14 г | Белоус А.М. Кузмина С.И. |
| 5. | Провести обследование гидротехнических сооружений с составлением актов обследования. | до 10.03.14 г | Белоус А.М. Члены комиссии |
| 6. | Рекомендовать руководству ООО «Инвид-Агро» создать запасы ГСМ для обеспечения работ во время паводка | до 10.03.14 г | Гапоненко Н.А. |
| 7. | Рекомендовать руководству ООО “Инвид-Агро” обеспечить проведение мер по недопущению смыва загрязняющих веществ в водоемы. | с первой оттепелью | Гапоненко Н.А. |
| 8. | Установить постоянный контроль за состоянием опасных объектов в случае подтопления | до 10.03.14 г | Винникова И.А. |
| 9. | Выделить необходимое количество техники для дежурства и своевременной организации выполнения специальных работ на период паводка | В период паводка | Белоус А.М. Гапоненко Н.А. |
| 10. | Проверить и очистить водоотводы прудов | до 10.03.14 г | Кузмина С.И. Белоус А.М. Винникова И.А. |
| 11. | Провести работу с населением ,проживающем на территории Родничковского сельского поселения по предупреждению подтопления частных домов и надворных построек и порядок действия во время подтопления | до 10.03.14 г | Белоус А.М. Кузмина С.И. |
| 12. | Администрации сельского поселения организовать и обеспечить вывод населения из зоны подтопления ,оказание медицинской помощи | По мере необходимости | Белоус А.М. Винникова И.А. Гарбузова Л.Я. |
| 13. | Организовать жизнеобеспечение в случае отселения пострадавшего населения , с/х животных и охрану материальных ценностей | По мере необходимости | Белоус А.М. Абызова Н.А. Винникова И.А. |
| 14. | Определить место размещения населения : школа средняя ,начальная школа ,с\х животных -помещение с/х склада(бывшая котельная) | По мере необходимости | Белоус А.М. Соломка О.В. |
| 15. | Обеспечить устойчивую связь с вышестоящими органами управления | В период паводка | Гончаров Н.Н. |
| 16. | Установить водомерные посты на опасных водоемах и ежедневно проверять уровень подъема воды | В период паводка | Белоус А.М. |
| 17. | Провести выявление наиболее вероятных и опасных мест возможного подтопления, определить маршруты эвакуации населения и с\х животных ,вывоза материальных ценностей. | до 10.03.14 г | Белоус А.М. Кузмина С.И. |

Приложение №  2

к постановлению  №13 от 17.02.2014г.

СОСТАВ  СИЛ  И  СРЕДСТВ

ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ ПРИ УГРОЗЕ И ВОЗНИКНОВЕНИЮ ЧС

В весенний период (паводок, пропуск талых вод )

| № п/п | Организация предприятие учреждение | Список работников, представляемых предприятием учреждением | Представляемая техника | Руководитель предприятия учреждения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Администрация поселения | Часовских А М. Будяков И.И. Будяков С.А. | УАЗ ВАЗ Автомобиль бензопила | Белоус А М |
| 2 | КФХ- Захаров ВМ. | Лапин А Семин И.Г. Захаров В.М. | ДТ-75 бульдозер МТЗ-80 + Телега ЮМЗ экскаватор | Захаров ВМ. |
| 3 | Родничковская СОШ | Будяков А.И. Глушков АП Павловский ВА Васильев ВА | УАЗ Автомобиль МТЗ-80 трактор | Кабанов ЕГ |
| 4 | КФХ-Гарбузов ВИ | Гарбузов ИВ Сафронов ВА Колганов В.С. ШаповаловВ Потапов С | МТЗ-80 + телега К-700 ЮМЗ-6 + телега МТЗ-80 + КУН | Гарбузов ВИ Гарбузов А.И. |
| 5 | Ивид-Агро | Чернобровкин А Прячкин ИА Ермаков А Саликов А Винников ВИ Иванов А Санжаров АД Гонтарь В | Экскаватор КАМАЗ МТЗ-1220 + лопата МТЗ-82 + телега УАЗ автомобиль | Гапоненко НА |
| 6 | ТОС Кулички ТОС Роднички | Часовских ИВ Часовских ГВ Колганов С. Захаров ВМ Прячкин А.И. Саликов Н.А Кузнецов Ю.А. | УАЗ автомобиль ЮМЗ эсковатор ЮМЗ эксковатор МТЗ-80 + телега | Часовских ЕВ |

ГРАФИК        ДЕЖУРСТВА

АДМИНИСТРАЦИИ    РОДНИЧКОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО   ПОСЕЛЕНИЯ       НА    ПЕРИОД       ПАВОДКА

| № п\п | Ф.И.О. | Время дежурства | Рабочий телефон | Домашний телефон |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Белоус А.М. | 1-й день | 5-61-73 | 5-61-91 |
| 2 | Кузмина С.И. | 2-й день | 5-61-73 | 5-62-09 |
| 3 | Васильева В.В. | 3-й день | 5-62-35 | 5-61-77 |
| 4 | Винникова И.А. | 4-й день | 5-62-35 | 5-62-46 |
| 5 | Захарова Т.В. | 5-й день | 5-61-81 | - |
| 6 | Ляшенко Н.И. | 6-й день | 5-61-81 | 5-61-04 |
| 7 | Будяков И.И. | 7-й день | 5-61-73 | 5-61-01 |
| 8 | Белоус А.М. | 8-й день | 5-61-73 | 5-61-91 |
| 9 | Кузмина С.И. | 9-й день | 5-61-73 | 5-62-99 |
| 10 | Винникова И.А. | 10-й день | 5-62-35 | 5-62-46 |