АДМИНИСТРАЦИЯ

РОДНИЧКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НЕХАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  16 . 02.  2016 года                                                                             № 11

«О  мерах  по  обеспечению  пропуска

паводка  в  2016 г. на территории

Родничковского  сельского  поселения»

В  целях  обеспечения   безаварийного  пропуска  паводка  на территории  поселения, а также  защиты  жизни  и здоровья  населения, предотвращения и снижения вреда  имуществу  граждан

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Создать  противопаводковую  комиссию  по  пропуску  паводковых  вод  в следующем составе:

Председатель  комиссии: Белоус А.М.- глава  администрации

Члены   комиссии:

1.Ганжа Л.П.- экономист МКУ «Служба  благоустройства».

2.Винникова И.А. -специалист 2 категории МКУ «Службы благоустройства»

3.Часовских Е.В.- председатель ТОС

4.Ермишов Д.Н..  –  исполнительный  директор  ООО «Инвид-Агро»

(по  согласованию),

5.Гарбузов В.И.  – глава  КФХ (по согласованию),

6.Соломка О.В..- директор  школы  (по согласованию),

7.Захаров В.М.  -  глава  КФХ  (по согласованию),

8.Гарбузова Л.Я. -  заведующая  амбулаторией ( по согласованию ).

2.Рекомендовать   комиссии  обследовать   техническое  состояние  водоотводящих  каналов и спускных   труб  на  водозаборах.

3.Администрации    сельского   поселения   организовать  очистку  от  снега дамб  и водоотводящих   каналов  прудов.

4.Рекомендовать  Руководству  ООО «Инвид-Агро», фермерам  Захарову В.М., Гарбузову В.И.  подготовить необходимую  технику  для  выполнения   необходимых  работ.

5. План  противопаводковых   мероприятий  утвердить (приложение  №  1).

6. Расчет сил и средств на паводок 2016 г. утвердить (приложение №2).

7.График   дежурства  по администрации  Родничковского  сельского  поселения  на период паводка  утвердить.

8.Контроль  исполнения  данного постановления  оставляю  за собой.

Глава   Родничковского сельского  поселения                                 А.М. Белоус

Приложение №1 к

постановлению № 11  от 16 .02.2016 г.

ПЛАН

предупредительных   противопаводковых   мероприятий  администрации  Родничковского сельского поселения  по  обеспечению  безаварийного   пропуска  вод   в  2016 году.

| № п\п | Мероприятия | Дата выполнения | Ответственные за выполнение (по согласованию) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Руководителю организации совместно с администрацией сельского поселения уточнить состав противопаводковой комиссии | до 01.03.16 г | Белоус А.М. Ермишов Д.Н. |
| 2. | Уточнить и определить состав сил и средств, порядок их выделения для оказания помощи населению при угрозе и возникновении ЧС. | до 01.03.16 г | Белоус А.М. |
| 3. | Разработать и утвердить планы предупредительных противопаводковых мероприятий по обеспечению пропуска паводковых вод и обеспечению жизнедеятельности населения в зонах возможного подтопления | до 01.03.16 г | Белоус А.М. Ганжа Л.П. |
| 4. | Подготовить и провести заседание КЧС, проанализировать возможную обстановку, ее влияние на объекты экономики и поселок «Роднички» | до 10.03.16 г | Белоус А.М. Ганжа Л.П. |
| 5. | Провести обследование гидротехнических сооружений с составлением актов обследования. | до 10.03.16 г | Белоус А.М. Члены комиссии |
| 6. | Рекомендовать руководству ООО «Инвид-Агро» создать запасы ГСМ для обеспечения работ во время паводка | до 10.03.16 г | Ермишов Д.Н. |
| 7. | Рекомендовать руководству ООО “Инвид-Агро” обеспечить проведение мер по недопущению смыва загрязняющих веществ в водоемы. | с первой оттепелью | Ермишов Д.Н. |
| 8. | Установить постоянный контроль за состоянием опасных объектов в случае подтопления | до 10.03.16 г | Винникова И.А. |
| 9. | Выделить необходимое количество техники для дежурства и своевременной организации выполнения специальных работ на период паводка | В период паводка | Белоус А.М. Ермишов Д.Н. |
| 10. | Проверить и очистить водоотводы прудов | до 10.03.16 г | Ганжа Л.П. Белоус А.М. Винникова И.А. |
| 11. | Провести работу с населением, проживающем на территории Родничковского сельского поселения по предупреждению подтопления частных домов и надворных построек и порядок действия во время подтопления | до 10.03.16 г | Белоус А.М. Ганжа Л.П. |
| 12. | Администрации сельского поселения организовать и обеспечить вывод населения из зоны подтопления ,оказание медицинской помощи | По мере необходимости | Белоус А.М. Винникова И.А. Гарбузова Л.Я. |
| 13. | Организовать жизнеобеспечение в случае отселения пострадавшего населения , с/х животных и охрану материальных ценностей | По мере необходимости | Белоус А.М. Ганжа Л.П. Винникова И.А. |
| 14. | Определить место размещения населения : школа средняя ,начальная школа ,с\х животных -помещение с/х склада(бывшая котельная) | По мере необходимости | Белоус А.М. Соломка О.В. |
| 15. | Обеспечить устойчивую связь с вышестоящими органами управления | В период паводка | Гончаров Н.Н. |
| 16. | Установить водомерные посты на опасных водоемах и ежедневно проверять уровень подъема воды | В период паводка | Белоус А.М. |
| 17. | Провести выявление наиболее вероятных и опасных мест возможного подтопления, определить маршруты эвакуации населения и с\х животных ,вывоза материальных ценностей. | До 10.03.16 г | Белоус А.М. Ганжа Л.П. |
| 18. | Создать резервные фонды денежных и материальных ресурсов по ликвидацию последствий ЧС | До 01.03.2016 г. | Руководители объектов экономики |

Приложение №  2

к постановлению  № 11 от 16.02.2016г.

СОСТАВ  СИЛ  И  СРЕДСТВ

ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ ПРИ УГРОЗЕ И ВОЗНИКНОВЕНИЮ ЧС

В весенний период (паводок, пропуск талых вод )

| № п/п | Организация предприятие учреждение | Список работников, представляемых предприятием учреждением | Представляемая техника | Руководитель предприятия учреждения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Администрация поселения | Часовских А М. Будяков И.И. Сиськов Б.А. Авдеев А.И. | УАЗ ВАЗ Автомобиль Бензопила Трактор МТЗ-80 | Белоус А М |
| 2 | КФХ- Захаров ВМ. | Лапин А Семин И.Г. Захаров В.М. | ДТ-75 бульдозер МТЗ-80 + Телега ЮМЗ экскаватор | Захаров ВМ. |
| 3 | Родничковская СОШ | Будяков А.И. Глушков АП Павловский ВА Васильев ВА | УАЗ Автомобиль МТЗ-80 трактор | Соломка О.В. |
| 4 | КФХ-Гарбузов ВИ | Гарбузов ИВ Сафронов ВА Колганов В.С. Шаповалов В.П. Потапов С.В. | МТЗ-80 + телега К-700 ЮМЗ-6 + телега МТЗ-80 + КУН | Гарбузов ВИ |
| 5 | Инвид-Агро | Солдаев В.В. Прячкин ИА Иванов А.А. Саликов А.Г. Винников ВИ Звонарев Д.В. Санжаров АД Гонтарь В.А. | Экскаватор КАМАЗ МТЗ-1221 + лопата МТЗ-82 + телега УАЗ автомобиль | Ермишов Д.Н. |
| 6 | ТОС Кулички ТОС Роднички | Часовских ИВ Часовских ГВ Колганов С.К. Захаров ВМ Прячкин А.И. Саликов Н.А Кузнецов Ю.А. | УАЗ автомобиль ЮМЗ экскаватор ЮМЗ экскаватор МТЗ-80 + телега | Часовских ЕВ |

ГРАФИК        ДЕЖУРСТВА

АДМИНИСТРАЦИИ    РОДНИЧКОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО   ПОСЕЛЕНИЯ       НА    ПЕРИОД       ПАВОДКА

| № п\п | Ф.И.О. | Время дежурства | Рабочий телефон | Домашний телефон |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Белоус А.М. | 1-й день | 5-61-73 | 5-61-91 |
| 2 | Ганжа Л.П. | 2-й день | 5-61-73 | 5-62-99 |
| 3 | Васильева В.В. | 3-й день | 5-62-35 | 5-61-77 |
| 4 | Винникова И.А. | 4-й день | 5-62-35 | 5-62-46 |
| 5 | Захарова Т.В. | 5-й день | 5-61-81 | 5-61-71 |
| 6 | Ляшенко Н.И. | 6-й день | 5-61-81 | 5-61-04 |
| 7 | Будяков И.И. | 7-й день | 5-61-73 | 5-61-01 |
| 8 | Белоус А.М. | 8-й день | 5-61-73 | 5-61-91 |
| 9 | Ганжа Л.П. | 9-й день | 5-61-73 | 5-62-99 |
| 10 | Винникова И.А. | 10-й день | 5-62-35 | 5-62-46 |

А К Т

ОБСЛЕДОВАНИЯ        ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ   СООРУЖЕНИЙ

от  09.02 2016 г.

Мы, члены комиссии   в составе:

главы администрации Родничковского сельского поселения   Белоус А.М.,  директора  М К У «Служба благоустройства» Авдеева А.И., специалиста 2 категории М К У «Служба благоустройства»  Винниковой И.А., экономиста М К У «Служба благоустройства»  Ганжа Л.П. , председателя  ТОС  х. Кулички ,Часовских  Е.В. составили настоящий акт обследования прудов, находящихся на территории Родничковского сельского  поселения.

В результате   обследования было выявлено, что  опасности  в период весеннего  половодья  следующие  пруды  не представляют:

1.Пруд  Центральный -2 находится на расстоянии 3 км.от п. Роднички, его площадь – 9,0га, объем воды – 27 тыс. куб. м.

2.Богомазовский пруд находится на расстоянии 8 км.от п. Роднички, его площадь-12,3 га, объем воды – 30 тыс. куб. м.

3.Пруд Осинки находится на расстоянии 10 км от п. Роднички, его площадь -3,0га, объем воды -12 тыс. куб. м.

4.Пруд  Больничный находится   на расстоянии 1  км. от центральной  усадьбы  поселка Роднички ,его  площадь – 3,5 га, объем воды – 10,5  тыс. куб. м.,

5. Пруд Центральный -1  находится на расстоянии 1 км от 2 отделения п. Роднички, его площадь -15,0 га, объем  воды -60 тыс. куб. м.

Высота снежного покрова на плотине достигает 10 см. а в местах спуска воды (отводах) до

15 см.

Глава администрации                                          _________________     Белоус А.М.

Директор М К У «Служба благоустройства»   __________________   Авдеев А.И.

Экономист   МКУ «Служба благоустройства»  __________________   Ганжа Л.П.

Специалист  2 категории                                    ___________________   Винникова И.А.

Председатель   ТОС х. Кулички                        ___________________   Часовских  Е.В.