**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**РОДНИЧКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**НЕХАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 01.04.2016 года № 26

**О проведении месячника по**

**благоустройству «Весенний месяц добра»**

**и наведению санитарного порядка на территории**

**Родничковского сельского поселения**

**Нехаевского муниципального района**

**Волгоградской области**

В связи с окончанием зимнего периода, в целях благоустройства и

наведения санитарного порядка на территории Родничковского сельского поселения, руководствуясь статьей 14 Федерального Закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Организовать и провести месячник по благоустройству «Весенний месяц добра» и наведению санитарного порядка на территории Родничковского сельского поселения с 1 апреля по 9 мая 2016 года с привлечением коллективов предприятий, организаций, школ, граждан.

2. Установить санитарный еженедельный день в 2016 году по текущей уборке, закрепленных участков территорий **- пятница - 15.00 часов**.

3. Провести 1, 8, 15, 22, 29 апреля, 6 мая 2016 года санитарные дни (субботники) по очистке от мусора территорий Родничковского сельского поселения.

4. Утвердить мероприятия по наведению санитарного порядка на территории Родничковского сельского поселения и рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений, ИП (индивидуальным предпринимателям) выполнить их.

(Приложение № 1).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Родничковского сельского поселения А.М. Белоус

Приложение № 1 к Постановлению администрации

Родничковского сельского поселения

от 01.04.2016 года № 26

**М Е Р О П Р И Я Т И Я**

**по проведению месячника по благоустройству «Весенний месяц добра»**

**и наведению санитарного порядка на территории Родничковского сельского поселения**

**с 1 апреля по 9 мая 2016 года.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Предприятия, организации** | **Объекты**  **благоустройства** | **Виды работ** |
| 1 | МБОУ Родничковская СОШ | Парк Победы ,  Территория вокруг школы | Уборка листьев, мусора, высадка цветов, деревьев.  Уборка могилы  Уборка сорной растительности  Побелка деревьев |
| 2 | МКУК РКЦДиБО | Прилегающая территория вокруг здания, клумбы,  памятник им. В.И. Ленина | Уборка вокруг здания ДК,  Уборка мусора, высадка цветов, деревьев  Уборка сорной растительности |
| 3 | Администрация поселения | Детская площадка, территория от здания адм. до  ДК и выше  Остановка | Уборка мусора, листвы, сорной растительности  Побелка деревьев.  Благоустройство |
| 4 | ООО «ИНВИД-АГРО» | Территория вокруг своих объектов (офис, торговый центр, нефтебаза, склад мат.,  ЦРМ, мехток, зерносклады) | Уборка мусора, сорной растительности, высадка цветов, деревьев |
| 5 | Магазин «Диана» | Территория прилегающая к магазину . | Уборка мусора и сорной растительности на прилегающей территории, .  Побелка деревьев |
| 6 | Аптека | Территория прилегающая к аптеке. | Побелка забора и деревьев.  Уборка прилегающей территории от мусора, сорной растительности |
| 7 | Магазин «Мария» | Территория прилегающая к магазину | Уборка мусора, сорной растительности. |
| 8 | ТОС п. Роднички | Торговая площадь, остановка, пожарный водоем | Благоустройство объектов |
| 9 | ТОС х Кулички | Кладбище, территория прилегающая к адм. зданию, клубу | Уборка мусора сорной растительности, вырубка сухостоя.  Уборка прилегающей территории. |
| 10 | Врачебная амбулатория | Территория прилегающая к зданию больницы | Уборка мусора и сорной растительности, побелка деревьев |
| 11 | КФХ Гарбузов В.И.  Гарбузов И.В.  Гарбузов А.И.  Захаров В.И. | Территория прилегающая к объектам производства | Уборка мусора, сорной растительности, высадка цветов и деревьев |
| 12 | Жители поселения | Домовладения, территория прилегающая к домовладениям | Уборка мусора, сорной растительности. Благоустройство домовладений и прилегающей территории. |
| 13 | Администрация Родничковского  сельского поселения, МКУ «Служба благоустройства» | Уборка придорожной полосы вдоль автомобильных дорог общего пользования | Уборка бытовых отходов, уборка от валежной и сухостойной древесины, мусора. |
| 14 | Администрация Родничковского  сельского поселения | Ремонт памятников войнам погибших в годы Великой Отечественной Войны 1941-1945годах | Облицовка памятника плиткой |
| 15 | Администрация Родничковского  сельского поселения, МКУ «Служба благоустройства», ТОС п. Роднички | Организация сбора, вывоза и складирования твердых бытовых отходов от населения, проживающих в частных домовладениях | Вывоз и складирование твердых бытовых отходов от населения на свалку временного хранения. |
| 16 | Администрация Родничковского  сельского поселения, МКУ «Служба благоустройства», ТОС п. Роднички, МБОУ Родничковская СОШ | Организация и обустройство мест массового отдыха населения на территории Родничковского сельского поселения. Очистка прудов. | Уборка мусора. |
| 17 | Администрация Родничковского  сельского поселения, МКУК РКЦДиБО | Проведение среди школьников тематических занятий «За чистоту и порядок в родном поселке» |  |