**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**РОДНИЧКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**НЕХАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

 **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 17 . 02. 2017 года № 25

«О мерах по обеспечению пропуска

паводка в 2017 г. на территории

Родничковского сельского поселения»

 В целях обеспечения безаварийного пропуска паводка на территории поселения,

а также защиты жизни и здоровья населения, предотвращения и снижения вреда имуществу граждан

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Создать противопаводковую комиссию по пропуску паводковых вод в следующем составе:

 Председатель комиссии: Белоус А.М.- глава администрации

 Члены комиссии:

 1.Ганжа Л.П.- экономист МКУ «Служба благоустройства».

 2.Винникова И.А. – директор МКУ «Службы благоустройства»

 3.Часовских Е.В.- председатель ТОС «Кулички»

 4.Ермишов Д.Н.. – исполнительный директор ООО «Инвид-Агро»

 (по согласованию),

 5.Гарбузов В.И. – глава КФХ (по согласованию),

 6.Соломка О.В..- директор школы (по согласованию),

 7.Захаров В.М. - глава КФХ (по согласованию),

 8.Серебрякова В.И.- участковая медсестра ( по согласованию ).

2.Рекомендовать комиссии обследовать техническое состояние водоотводящих каналов и спускных труб на водозаборах.

3.Администрации сельского поселения организовать очистку от снега дамб и водоотводящих каналов прудов.

4.Рекомендовать Руководству ООО «Инвид-Агро», фермерам Захарову В.М., Гарбузову В.И. подготовить необходимую технику для выполнения необходимых работ.

5. План противопаводковых мероприятий утвердить (приложение № 1).

6. Расчет сил и средств на паводок 2017 г. утвердить (приложение №2).

7.График дежурства по администрации Родничковского сельского поселения на период паводка утвердить (приложение № 3).

8.Контроль исполнения данного постановления оставляю за собой.

Глава Родничковского сельского поселения А.М. Белоус

Приложение №1 к

 постановлению №25 от 17 .02.2017 г.

**ПЛАН**

**предупредительных противопаводковых мероприятий администрации Родничковского сельского поселения по обеспечению безаварийного пропуска вод в 2017 году.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п\п |  Мероприятия  |  Датавыполнения | Ответственные за выполнение (по согласованию) |
| 1. | Руководителю организации совместно с администрацией сельского поселения уточнить состав противопаводковой комиссии |  до 01.03.17 г | Белоус А.М.Ермишов Д.Н. |
| 2. | Уточнить и определить состав сил и средств, порядок их выделения для оказания помощи населению при угрозе и возникновении ЧС. |  до 01.03.17 г | Белоус А.М. |
| 3. | Разработать и утвердить планы предупредительных противопаводковых мероприятий по обеспечению пропуска паводковых вод и обеспечению жизнедеятельности населения в зонах возможного подтопления |  до 01.03.17 г | Белоус А.М.Ганжа Л.П. |
| 4. | Подготовить и провести заседание КЧС, проанализировать возможную обстановку, ее влияние на объекты экономики и поселок «Роднички» |  до 10.03.17 г | Белоус А.М.Ганжа Л.П. |
| 5. | Провести обследование гидротехнических сооружений с составлением актов обследования. |  до 10.03.17 г | Белоус А.М.Члены комиссии |
| 6. | Рекомендовать руководству ООО «Инвид-Агро» создать запасы ГСМ для обеспечения работ во время паводка |  до 10.03.17 г | Ермишов Д.Н. |
| 7. | Рекомендовать руководству ООО “Инвид-Агро” обеспечить проведение мер по недопущению смыва загрязняющих веществ в водоемы. |  с первой оттепелью | Ермишов Д.Н. |
| 8. | Установить постоянный контроль за состоянием опасных объектов в случае подтопления |  до 10.03.17 г | Винникова И.А. |
| 9. | Выделить необходимое количество техники для дежурства и своевременной организации выполнения специальных работ на период паводка | В период паводка | Белоус А.М.Ермишов Д.Н. |
| 10. | Проверить и очистить водоотводы прудов |  до 10.03.17 г | Ганжа Л.П.Белоус А.М.Винникова И.А. |
| 11. | Провести работу с населением ,проживающем на территории Родничковского сельского поселения по предупреждению подтопления частных домов и надворных построек и порядок действия во время подтопления |  до 10.03.17 г | Белоус А.М.Ганжа Л.П. |
| 12. | Администрации сельского поселения организовать и обеспечить вывод населения из зоны подтопления ,оказание медицинской помощи |  По мере необходимости | Белоус А.М.Винникова И.А.Серебрякова В.И. |
| 13. | Организовать жизнеобеспечение в случае отселения пострадавшего населения , с/х животных и охрану материальных ценностей | По мере необходимости | Белоус А.М.Ганжа Л.П.Винникова И.А. |
| 14. | Определить место размещения населения : школа средняя ,начальная школа ,с\х животных -помещение с/х склада(бывшая котельная) | По мере необходимости | Белоус А.М.Соломка О.В. |
| 15. | Обеспечить устойчивую связь с вышестоящими органами управления | В период паводка |  |
| 16. | Установить водомерные посты на опасных водоемах и ежедневно проверять уровень подъема воды | В период паводка | Белоус А.М. |
| 17. | Провести выявление наиболее вероятных и опасных мест возможного подтопления, определить маршруты эвакуации населения и с\х животных ,вывоза материальных ценностей. |  До 10.03.17 г | Белоус А.М.Ганжа Л.П. |
| 18. | Создать резервные фонды денежных и материальных ресурсов по ликвидацию последствий ЧС | До 01.03.2017 г. | Руководители объектов экономики |

 Приложение № 2

 к постановлению № 25 от 17.02.2017 г.

**СОСТАВ СИЛ И СРЕДСТВ**

**ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ ПРИ УГРОЗЕ И ВОЗНИКНОВЕНИЮ ЧС**

**В весенний период (паводок, пропуск талых вод )**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Организацияпредприятиеучреждение | Списокработников, представляемыхпредприятиемучреждением | Представляемаятехника | Руководительпредприятияучреждения |
| 1 | Администрацияпоселения | Часовских А М.Будяков И.И. Будяков С.А.Будяков С.А. | УАЗВАЗ АвтомобильБензопилаТрактор МТЗ-80 | Белоус А М |
| 2 | КФХ- Захаров ВМ. | Лапин АСемин И.Г.Захаров В.М. | ДТ-75 бульдозерМТЗ-80 + ТелегаЮМЗ экскаватор | Захаров ВМ. |
| 3 |  МБОУ РодничковскаяСОШ | Будяков А.И.Глушков АППавловский ВАВасильев ВА | УАЗ АвтомобильМТЗ-80 трактор | Соломка О.В. |
| 4 | КФХ-Гарбузов ВИ | Гарбузов ИВСафронов ВАКолганов В.С.Шаповалов В.П.Потапов С.В. | МТЗ-80 + телегаК-700ЮМЗ-6 + телегаМТЗ-80 + КУН | Гарбузов ВИ |
| 5 | Инвид-Агро | Солдаев В.В.Прячкин ИАИванов А.А.Саликов А.Г.Винников ВИ Санжаров АДГонтарь В.А. | ЭкскаваторКАМАЗМТЗ-1221 + лопатаМТЗ-82 + телегаУАЗ автомобиль | Ермишов Д.Н. |
| 6 | ТОС КуличкиТОС Роднички | Часовских ИВЧасовских ГВКолганов С.К.Захаров ВМПрячкин А.И.Саликов Н.АКузнецов Ю.А. | УАЗ автомобильЮМЗ экскаваторЮМЗ экскаваторМТЗ-80 + телега | Часовских ЕВ |

Приложение № 3 к постановлению № 25 от 17.02.2017 г.

ГРАФИК ДЕЖУРСТВА

АДМИНИСТРАЦИИ РОДНИЧКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА ПЕРИОД ПАВОДКА

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п |  Ф.И.О. | Время дежурства |  Рабочий телефон | Домашний телефон |
|  1 | Белоус А.М. | 1-й день | 5-61-73 | 5-61-91 |
|  2 | Ганжа Л.П. | 2-й день | 5-61-73 | 5-62-99 |
|  3 | Васильева В.В. | 3-й день | 5-62-35 | 5-61-77 |
|  4 | Винникова И.А. | 4-й день | 5-62-35 | 5-62-46 |
|  5 | Захарова Т.В. | 5-й день | 5-61-81 | 5-61-71  |
|  6 | Ляшенко Н.И. | 6-й день | 5-61-81 | 5-61-04 |
|  7 | Будяков И.И. | 7-й день | 5-61-73 | 5-61-01 |
|  8 | Белоус А.М. | 8-й день | 5-61-73 | 5-61-91 |
|  9 | Ганжа Л.П. | 9-й день | 5-61-73 | 5-62-99 |
|  10 | Винникова И.А. | 10-й день | 5-62-35 | 5-62-46 |

**А К Т**

**ОБСЛЕДОВАНИЯ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ**

от 17 .02 2017 г.

Мы, члены комиссии в составе:

главы администрации Родничковского сельского поселения Белоус А.М., директора МКУ «Служба благоустройства» Винниковой И.А., экономиста М К У «Служба благоустройства» Ганжа Л.П. , председателя ТОС х. Кулички Часовских Е.В. составили настоящий акт обследования прудов, находящихся на территории Родничковского сельского поселения.

 В результате обследования было выявлено, что опасности в период весеннего половодья следующие пруды не представляют:

1.Пруд Центральный -2 находится на расстоянии 1,5 км. от п. Роднички, его площадь – 4,7 га, объем воды – 27 тыс. куб. м.

2.Богомазовский пруд находится на расстоянии 3 км. от п. Роднички, его площадь-12,3 га, объем воды – 30 тыс. куб. м.

3.Пруд Осинки находится на расстоянии 10 км от п. Роднички, его площадь -3,0га, объем воды -32 тыс. куб. м.

4.Пруд Больничный находится на расстоянии 1 км. от центральной усадьбы поселка Роднички ,его площадь – 4,0 га, объем воды – 30 тыс. куб. м.,

5. Пруд Центральный -1 находится на расстоянии 0,4 км от южнее п. Роднички, его площадь -6,1 га, объем воды -62 тыс. куб. м.

Высота снежного покрова на плотине достигает 20 см. а в местах спуска воды (отводах) до

40 см.

Глава администрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Белоус А.М.

Директор МКУ «Служба благоустройства» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Винникова И.А.

Экономист МКУ «Служба благоустройства» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ганжа Л.П.

.Председатель ТОС х. Кулички \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Часовских Е.В.