**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**РОДНИЧКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**НЕХАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 10 . 02. 2021 года № 4

«О мерах по обеспечению пропуска паводка в 2021 г.

на территории Родничковского сельского поселения»

В целях обеспечения безаварийного пропуска паводка на территории Родничковского сельского поселения, а также защиты жизни и здоровья населения, предотвращения и снижения вреда имуществу граждан

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Создать противопаводковую комиссию по пропуску паводковых вод в следующем составе:

Председатель комиссии: Шведов С.Н. - глава администрации

Родничковского сельского поселения.

Члены комиссии:

1.Ганжа Л.П.- экономист МКУ « РМЦ».

2.Яндакова А.А.. – директор МКУ «РМЦ»

3.Ермишов Д.Н.. – исполнительный директор ООО «Инвид-Агро»

(по согласованию).

4.Гарбузов В.И. – глава КФХ (по согласованию).

5.Кабанов Е.Г. – директор МКОУ « Родничковская средняя школа», ( по согласованию).

6.Захаров В.М. - глава КФХ (по согласованию).

7. Серебрякова В.И. - участковая медсестра ( по согласованию ).

2.Рекомендовать комиссии обследовать техническое состояние водоотводящих каналов и спускных труб на водозаборах.

3.Администрации сельского поселения организовать очистку от снега дамб и водоотводящих каналов прудов.

4.Рекомендовать руководству ООО «Инвид-Агро», фермерам Захарову В.М., Гарбузову В.И. подготовить необходимую технику для выполнения необходимых работ.

5. Утвердить план противопаводковых мероприятий (приложение № 1).

6. Утвердить расчет сил и средств на паводок 2021 г. (приложение №2).

7. Утвердить график дежурства по администрации Родничковского сельского поселения на период паводка (приложение № 3).

8.Контроль исполнения данного постановления оставляю за собой.

Глава Родничковского сельского поселения Шведов С.Н.

Приложение №1 к

постановлению № 4

от 10 .02.2021 г.

**ПЛАН**

**предупредительных противопаводковых мероприятий администрации Родничковского сельского поселения по обеспечению безаварийного пропуска вод в 2021 году.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Мероприятия | Дата  выполнения | Ответственные за выполнение (по согласованию) |
| 1. | Руководителям организаций совместно с администрацией сельского поселения уточнить состав противопаводковой комиссии | до 01.03.2021 г | Шведов С.Н.  Ермишов Д.Н.  Кабанов Е.Г. |
| 2. | Уточнить и определить состав сил и средств, порядок их выделения для оказания помощи населению при угрозе и возникновении ЧС. | до 01.03.2021 г | Шведов С.Н. |
| 3. | Разработать и утвердить планы предупредительных противопаводковых мероприятий по обеспечению пропуска паводковых вод и обеспечению жизнедеятельности населения в зонах возможного подтопления | до 01.03.2021 г | Шведов С.Н.  Ганжа Л.П. |
| 4. | Подготовить и провести заседание КЧС, проанализировать возможную обстановку, ее влияние на объекты экономики и поселок «Роднички» | до 01.03.2021 г | Шведов С.Н.  Ганжа Л.П. |
| 5. | Провести обследование гидротехнических сооружений с составлением актов обследования. | до  01.03.2021 г | Шведов С.Н.  Члены комиссии |
| 6. | Рекомендовать руководству ООО «Инвид-Агро» создать запасы ГСМ для обеспечения работ во время паводка | до 01.03.2021 г | Ермишов Д.Н. |
| 7. | Рекомендовать руководству ООО “Инвид-Агро” обеспечить проведение мер по недопущению смыва загрязняющих веществ в водоемы. | с первой оттепелью | Ермишов Д.Н. |
| 8. | Установить постоянный контроль за состоянием опасных объектов в случае подтопления | в период паводка | Шведов С.Н. |
| 9. | Выделить необходимое количество техники для дежурства и своевременной организации выполнения специальных работ на период паводка | в период паводка | Шведов С.Н.  Ермишов Д.Н. |
| 10. | Проверить и очистить водоотводы прудов | до  01.03.2021 г | Шведов С.Н. |
| 11. | Провести работу с населением ,проживающем на территории Родничковского сельского поселения по предупреждению подтопления частных домов и надворных построек и порядок действия во время подтопления | до 01.03.2021 г | Шведов С.Н.  Ганжа Л.П. |
| 12. | Администрации сельского поселения организовать и обеспечить вывод населения из зоны подтопления, организовать оказание медицинской помощи | По мере необходимости | Шведов С.Н.  Яндакова А.А.  Серебрякова В.И. |
| 13. | Организовать жизнеобеспечение в случае отселения пострадавшего населения , с/х животных и охрану материальных ценностей | По мере необходимости | Шведов С.Н.  Ганжа Л.П.  Яндакова А.А.. |
| 14. | Определить место размещения населения : школа средняя ,начальная школа ,с\х животных -помещение с/х склада(бывшая котельная) | По мере необходимости | Шведов С.Н.  Кабанов Е.Г. |
| 15. | Обеспечить устойчивую связь с вышестоящими органами управления | в период паводка | Шведов С.Н. |
| 16. | Установить водомерные посты на опасных водоемах и ежедневно проверять уровень подъема воды | в период паводка | Шведов С.Н. |
| 17. | Провести выявление наиболее вероятных и опасных мест возможного подтопления, определить маршруты эвакуации населения и с\х животных ,вывоза материальных ценностей. | до  01.03.2021 г | Шведов С.Н.  Ганжа Л.П. |
| 18. | Создать резервные фонды денежных и материальных ресурсов по ликвидацию последствий ЧС | до  01.03.2021 г. | Руководители объектов экономики |

Приложение № 2

к постановлению № 4 от 10 .02.2021 г.

**СОСТАВ СИЛ И СРЕДСТВ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ**

**ПРИ УГРОЗЕ И ВОЗНИКНОВЕНИЮ ЧС.**

**В весенний период (паводок, пропуск талых вод )**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Организация  предприятие  учреждение | Список  работников, представляемых  предприятием  учреждением | Представляемая  техника | Руководитель  предприятия,  учреждения |
| 1 | Администрация  Родничковского сельского  поселения | Часовских А М.  Серебряков Е.А.  Будяков С.А.  Будяков С.А. | УАЗ  ВАЗ  Бензопила  Трактор МТЗ-80 | Шведов С.Н. |
| 2 | К ФХ- Захаров В.М. | Лапин А  Семин И.Г.  Захаров В.М. | ДТ-75 бульдозер  МТЗ-80 + Телега  ЮМЗ экскаватор | Захаров В.М. |
| 3 | МКОУ Родничковская  СШ | Будяков А.И.  Белоус А.М.  Павловский В.А. | МТЗ-80 трактор | Кабанов Е.Г. |
| 4 | КФХ-Гарбузов В.И. | Гарбузов И.В.  Сафронов В.А.  Шаповалов В.П.  Потапов С.В. | МТЗ-80 + телега  К-700  ЮМЗ-6 + телега  МТЗ-80 + КУН | Гарбузов В.И. |
| 5 | ООО «Инвид-Агро» | Никонов Д.А.  Середа С.И.  Ермаков А.В.  Авдеев А.И.  Гонтарь В.А. | КАМАЗ  МТЗ-1221 + лопата  МТЗ-82 + телега  К 744  УАЗ автомобиль | Ермишов Д.Н. |
| 6 | ТОС «Роднички» | Саликов Н.А  Кузнецов Ю.А. | ЮМЗ экскаватор  МТЗ-80 + телега |  |

Приложение № 3

к постановлению № 4 от 10 .02.2021 г.

ГРАФИК ДЕЖУРСТВА

АДМИНИСТРАЦИИ РОДНИЧКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА ПЕРИОД ПАВОДКА

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Ф.И.О. | Время дежурства | Рабочий  телефон | телефон |
| 1 | Шведов С.Н. | 1-й день | 5-61-73 | 8-904-437-91-44 |
| 2 | Ганжа Л.П. | 2-й день | 5-61-73 | 8-902-650-97-60 |
| 3 | Евдокимова С.В. | 3-й день | 5-62-35 | 8-902-095-34-54 |
| 4 | Яндакова А.А. | 4-й день | 5-62-35 | 8-904-426-94-41 |
| 5 | Захарова Т.В. | 5-й день | 5-61-81 | 8-904-415-97-20 |
| 6 | Ляшенко Н.И. | 6-й день | 5-61-81 | 8-904-427-64-08 |
| 7 | Серебряков Е.А. | 7-й день | 5-61-73 | 8-902-652-20-83 |
| 8 | Шведов С.Н. | 8-й день | 5-61-73 | 8-904-437-91-44 |
| 9 | Васильева В.В. | 9-й день | 5-61-73 | 8-904-419-88-63 |
| 9 | Колганова Я.А. | 9-й день | 5-61-73 | 8-904-418-95-21 |
| 10 | Яндакова А.А. | 10-й день | 5-62-35 | 8-904-426-94-41 |

**А К Т**

**ОБСЛЕДОВАНИЯ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ**

от 10 .02. 2021 г.

Мы, члены комиссии в составе:

главы администрации Родничковского сельского поселения Шведова С.Н., директора МКУ «РМЦ» Яндаковой А.А., экономиста М К У «РМЦ» Ганжа Л.П. , директора МБОУ « Родничковская средняя школа» Кабанова Е.Г. составили настоящий акт обследования прудов, находящихся на территории Родничковского сельского поселения.

В результате обследования было выявлено, что

1.Пруд Центральный -2 находится на расстоянии 1,5 км. от п. Роднички, его площадь – 4,7 га, объем воды – 22,5 тыс. куб. м.

2.Богомазовский пруд находится на расстоянии 3 км. от п. Роднички, его площадь- 5,8 га, объем воды – 58 тыс. куб. м.

3.Пруд Осинки находится на расстоянии 10 км от п. Роднички, его площадь -3,0га, объем воды -32 тыс. куб. м.

4.Пруд Больничный находится на расстоянии 1 км. от центральной усадьбы поселка Роднички ,его площадь – 4,0 га, объем воды – 80 тыс. куб. м.,

5. Пруд Центральный -1 находится на расстоянии 0,4 км от южнее п. Роднички, его площадь -6,1 га, объем воды – 122,4 тыс. куб. м.

Высота снежного покрова на плотине достигает до 10 см. а в местах спуска воды (отводах) до 20 см.

.

Глава администрации

Родничковского сельского поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Шведов С.Н.

Директор М К У «РМЦ» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Яндакова А.А.

Экономист МКУ «РМЦ» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ганжа Л.П.

.

Директор МКОУ « Родничковская средняя школа» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Кабанов Е. Г.